|  | Приложение к решению Совета народных депутатов города Владимира от 24.11.2005г.№40 |
| --- | --- |

ГОРОДСКАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ

НА 2006-2008 ГОДЫ

# Паспорт программы

| Наименова-ние Программы | Городская целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Владимире на 2006-2008 годы (далее программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 г №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановление Губернатора Владимирской области от 27.10.2003 № 521 «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», Указ Президента РФ от 12.02.1993 г. №209 «О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации» Приказ МВД РФ от 2.12.2003 г. №930 «Об организации работы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения» |
| Заказчики Программы | Совет народных депутатов города Владимира Администрация города Владимира |
| Основные разработчики Программы | Отдел ГИБДД УВД г. Владимира Комиссия по безопасности дорожного движения администрации города Владимира |
| Цель и задачи Программы | Качественная и высокоэффективная охрана общественного порядка на дорогах города Владимира, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений в области дорожного движения, формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, анализ влияния социальных и экономических факторов на состояние безопасности дорожного движения, ликвидация и профилактика аварийных участков на дорогах города. |
| Сроки реализации Программы | 2006-2008 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства городского бюджета всего_2780 тыс. руб. В том числе: 2006 год- 1007 тыс. руб. 2007 год- 912 тыс. руб. 2008 год- 861 тыс. руб. Внебюджетные источники всего 185 тыс. руб. В том числе 2006 год- 75 тыс. руб. 2007 год- 55 тыс. руб. 2008 год- 55 тыс. руб. В ходе реализации программы мероприятия и объемы их финансирования будут ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджета и принимаемых мер по увеличению объема внебюджетных источников |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Снижение аварийности на дорогах, сокращение числа погибших и пострадавших в ДТП граждан, совершенствование условий движения по дорожно-уличной сети города Владимира |
| Администратор Программы | Отдел ГИБДД УВД г. Владимира 24-15-79, 24-19-04 |
| Исполните- ли основных мероприятий Программы | Отдел ГИБДД УВД г. Владимира Российская транспортная инспекция Управление здравоохранения Управление социальной политики Управление образования Комитет по делам молодежи Городской отдел транспорта и связи Городское управление жилищно-коммунального хозяйства |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Докладе о мировых катастрофах, изданном в 1998 г., определяет ДТП как одну из важнейших и обостряющихся проблем. В настоящее время во всем мире ДТП – основная причина смертности и инвалидности людей в возрасте от 3 до 35 лет.

ДТП влекут за собой ежегодные потери в размере от 1 до 3% внутреннего валового продукта, а в развивающихся странах издержки от ДТП еще выше. Для мировой экономики уже сейчас ущерб от ДТП составляет около 800 млрд. долларов США в год. При этом, если в экономически развитых странах положение дел в области БДД последние 30 лет стабилизируется, то в развивающихся государствах ситуация ухудшается за счет резкого роста автомобильного парка и недостаточного финансирования деятельности, направленной на профилактику аварийности.

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в г. Владимире.

С 1999 по 2004 гг. на автодорогах г. Владимира произошло 2769 ДТП, в которых погибли или получили ранения более 3,5 тыс. человек. Ежегодно в областном центре  в результате ДТП погибают в среднем 110 человек, получают ранения более 600 человек.

Количество ДТП и их последствия

на территории г. Владимира за 1999-2004 гг.

Приведенные данные показывают, что по всем абсолютным и относительным показателям наблюдается рост аварийности и тяжести последствий, особенно за последние три года.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в г. Владимире, относится:

- неспособность сложившейся системы государственного управления БДД адекватно действовать в ситуации роста автомобилизации, эффективно регулировать и контролировать деятельность департаментов и ведомств, связанных с безопасностью дорожного движения;

- отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению БДД на областном и муниципальном уровнях;

- массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения, недостаточное информирование общества о соответствующих мероприятиях и недостаточное понимание и поддержка соответствующих мероприятий, отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами  и оценке дорожной обстановки, их неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность;

- недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую очередь несоответствие современным требованиям технического уровня дорожных хозяйств, транспортных средств, средств организации дорожного движения, отставание в системах связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим.

Динамика изменений показателей аварийности приведена в таблице 1:

Таблица 1

Показатели аварийности в г. Владимире за 1999-2004 годы.

| Года | Количество |  |  | Разница в % по сравнению с прошлым годом |  |  | Тяжесть последст-вий ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДТП | Погиб- ших | Ране- ных | ДТП | Погиб- ших | Ране-ных |  |
| 1999 | 398 | 66 | 403 | -0,5 | +13,8 | -4,1 | +2 |
| 2000 | 383 | 96 | 359 | -3,8 | +45,5 | -10,9 | +7 |
| 2001 | 413 | 92 | 417 | +7,8 | -4,2 | +16,2 | -3 |
| 2002 | 462 | 87 | 479 | +11,9 | -5,4 | +14,9 | -2,7 |
| 2003 | 578 | 107 | 611 | +25,2 | +22,9 | +27,6 | -0,4 |
| 2004 | 562 | 75 | 617 | -2,8 | -29,9 | +1 | -4,2 |

Анализ ДТП, свидетельствуют о том, что наибольшее количество ДТП – 76,5% от общего количества, совершаются водителями транспортных средств и потому тяжесть последствий несоизмерима с ДТП по вине других участников дорожного движения – 73% погибших и более 80% раненых.

### Таблица 2

Дорожно-транспортные происшествия, совершенные по вине водителей в нетрезвом состоянии

| Года | Количество |  |  | Разница в % по сравнению с прошлым годом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДТП | погибших | раненых | ДТП | погибших | раненых |
| 1999 | 35 | 5 | 47 |  |  |  |
| 2000 | 42 | 12 | 46 | +20 | +140,0 | -1,3 |
| 2001 | 40 | 9 | 42 | -4,8 | -25 | -8,7 |
| 2002 | 30 | 5 | 40 | -25 | -45,5 | -4,8 |
| 2003 | 60 | 7 | 78 | +100 | +40 | +95 |
| 2004 | 46 | 10 | 63 | -23,3 | +42,9 | -19,2 |

Несмотря на рост показателей аварийности удельный вес дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, в нетрезвом состоянии из  количества ДТП по вине водителей, снизился в 2004 году по сравнению с  1999  годом на 0,6%  (8,2 % и 8,8% соответственно).

В таблице 3, приведены данные по дорожно-транспортным происшествиям, совершенным по вине пешеходов.

#### Таблица 3

Дорожно-транспортные происшествия, совершенные по вине пешеходов

| Года | Количество |  |  | Разница в % по сравнению с прошлым годом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДТП | погибших | раненых | ДТП | погибших | раненых |
| 1999 | 190 | 35 | 157 |  |  |  |
| 2000 | 195 | 59 | 146 | +2,6 | +68,6 | -7 |
| 2001 | 189 | 44 | 156 | -3,1 | -25,4 | +6,8 |
| 2002 | 184 | 43 | 158 | -2,6 | -2,3 | +1,3 |
| 2003 | 247 | 50 | 185 | +34,2 | +16,3 | +17,1 |
| 2004 | 191 | 40 | 169 | -22,7 | -20 | -8,6 |

### Таблица 4

Дорожно-транспортные происшествия, совершенные с участием детей

| Года | Количество |  |  | Разница в % по сравнению с прошлым годом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДТП | погибших | раненых | ДТП | погибших | раненых |
| 1999 | 50 | 3 | 49 |  |  |  |
| 2000 | 36 | 0 | 36 | -28,0 | -100 | -26,5 |
| 2001 | 42 | 1 | 43 | +16,7 | +100 | +19,4 |
| 2002 | 59 | 0 | 63 | +40,5 | -100 | +46,5 |
| 2003 | 72 | 4 | 72 | +18 | +400 | +14,3 |
| 2004 | 65 | 3 | 69 | -11 | -25,0 | -8 |

С участием детей   снизились все показатели аварийности по сравнению с 2004 годом: количество происшествий  на 18,4%, погибших на 25% и раненых     на 8%.

Основные причины совершения  ДТП в 2004 году:

- несоответствие скорости движения транспортных средств конкретным дорожным условиям – 69 ДТП (12,3% от общего количества ДТП по вине               водителей);

- выезд на полосу встречного движения – 49 ДТП (8,7%);

- несоблюдение очередности проезда – 75 ДТП (13,3%);

- переход проезжей части в неустановленном  месте – 159 ДТП (30% от общего количества ДТП).

В Российской Федерации последнее десятилетие характеризуется высокими темпами автомобилизации. За этот период парк автомобилей увеличился более чем в два раза. В настоящее время на 1000 жителей приходится более 180 единиц всех видов автомобилей. Наиболее бурно растет парк легковых автомобилей, их число в настоящее время составляет более 22 млн. единиц, что составляет  82 процента от общего количества автомашин.

Отчасти, эта тенденция характерна и для г. Владимира. По сравнению с 1999 годом общий парк транспортных средств увеличился на 5,4%,  парк легковых автомобилей увеличился на 23,5%, ,парк грузовиков увеличился на 3,5%, а количество  автобусов сократилось на 7,5 %. В таблице 5 приведено наличие транспортных средств в г. Владимире.

#### Таблица 5

#### Количество транспортных средств в г. Владимире.

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 70694 | 75031 | 68335 | 70670 | 72347 | 74505 |
| легковые | 44540 | 49166 | 48681 | 51171 | 52519 | 55026 |
| ###### грузовые | 11088 | 11328 | 10670 | 11573 | 11751 | 11474 |
| автобусы | 1731 | 2039 | 1988 | 1850 | 1840 | 1602 |
| мотоциклы | 7556 | 7179 | 2652 | 2103 | 2075 | 1984 |

Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения: увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к росту аварийности.

Как показывает анализ динамики дорожной аварийности в зарубежных странах, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются во всем мире в рамках специальных общенациональных программ повышения БДД. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что использование программно-целевого подхода в масштабах государства даже при росте парка автомобилей позволяет ежегодно добиваться устойчивого сокращения числа погибших в ДТП в среднем на 4-8%.

На основе проведенного анализа одними из основных факторов, по которым меняется количество происшествий, являются время и место ДТП, тип транспортного средства и участники дорожного движения (водители транспортных средств (ТС), пешеходы). Изменения по времени происходят в течение суток, дней недели и года. Определение подгруппы, на которую приходится наибольшее количество происшествий, включает в себя распределение количества ДТП по времени и действию факторов риска. В число факторов риска, которые могут быть связаны с ДТП, входят время суток, плотность и структура транспортного потока, климатические условия, состояние дорожного покрытия и т.п.

Наибольшее количество ДТП приходится на вторую половину суток, а именно на промежуток времени с 12-00 до 24-00 – 71,5 %, причем резкий скачок количества происшествий приходится на время с 18-00 до 24-00 часов – 40 % от общего количества.

Снизить риск происшествий возможно несколькими путями, а именно устройством нормального освещения дорог и снижением предельно разрешенной скорости. При этом вождение становится менее опасным, а последствия происшествий - менее тяжелыми.

На аварийность в значительной степени влияет техническое состояние автомобильных дорог.

Исходя из данных ГИБДД г. Владимира, треть всех дорожно-транспортных происшествий, за последние пять лет,  наблюдалась на автодороге федерального значения М 7 «Волга». В период с 1999 по 2004 г.г. в 802 ДТП погибло 275, и получили ранения 811 человек. Тяжесть последствий составила 25,3 погибших на сто пострадавших.

Показатели аварийности на автодороге М 7 «Волга», проходящей по территории    г. Владимира за 1999-2004 годы.

| Года | Количество |  |  | Разница в % по сравнению С прошлым годом |  |  | Тяжесть последст-вий ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДТП | Погиб- ших | Ране- ных | ДТП | Погиб- ших | Ране-ных |  |
| 1999 | 88 | 27 | 76 |  |  |  |  |
| 2000 | 111 | 49 | 93 | +26,1 | +81,5 | +22,4 | +8,3 |
| 2001 | 128 | 56 | 121 | +15,3 | +14,3 | +30,1 | -2,9 |
| 2002 | 151 | 42 | 153 | +18 | -25 | +26,4 | -10,1 |
| 2003 | 164 | 59 | 173 | +8,6 | +40,5 | +13,1 | +3,9 |
| 2004 | 160 | 32 | 195 | -2,4 | -45,8 | +12,7 | -11,3 |

Утверждение городской целевой программы по обеспечению безопасности дорожного движения на 2006-2008 годы позволит скоординировать деятельность государственной инспекции дорожного движения, других правоохранительных органов, администрации города Владимира, Совета народных депутатов города, других заинтересованных ведомств в профилактике и сокращении количества дорожно-транспортных происшествий, уменьшении тяжести последствий при их совершении.

Согласно статье 132 Конституции РФ органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения, в том числе и вопросы безопасности дорожного движения. Реализация комплексной программы обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Владимира поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий, наиболее эффективно обеспечивать защиту законных прав и интересов участников дорожного движения.

Реализация комплексной программы по обеспечению безопасности дорожного движения позволит оказать позитивное воздействие на состояние правопорядка и общественной безопасности. В частности, позволит оперативно воздействовать на обстановку с аварийностью в городе, то есть снижение числа ДТП, сохранение жизни и здоровья граждан, а также имущества всех форм собственности.

На состояние правопорядка и безопасности дорожного движения негативно сказываются проблемы финансового и материально-технического обеспечения УВД г. Владимира, отдела ГИБДД УВД г. Владимира.

Меры, предусмотренные программой, являются основой для создания в современных условиях действенного механизма по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению аварийности в городе. Качественное решение проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения невозможно без поддержки  администрации г. Владимира, Совета народных депутатов города, других заинтересованных ведомств.

2. Основные цели и задачи

Основными целями настоящей программы являются:

- охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных

интересов, а также интересов общества и государства;

- снижение дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- предупреждение и пресечение опасного поведения участников дорожного движения;

- ликвидация аварийных участков дорог и профилактика их появления;

- предупреждение и пресечение преступлений на транспорте;

- формирование положительного общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения;

-    совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах детей и подростков;

-   повышение эффективности пропаганды безопасности дорожного движения, контрольно-надзорной деятельности.

3. Система программных мероприятий

Цель Программы предполагается достичь на основе реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые объединены в 2 сводных целевых проекта:

- совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения;

- совершенствование контрольно - надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

При разработке комплекса программных мероприятий учтен опыт и результаты реализации мероприятий «Программы повышения безопасности дорожного движения, укрепления правопорядка и общественной безопасности граждан в г. Владимире  на 2002 - 2004 годы». Настоящая Программа предполагает дальнейшее развитие важнейших и наиболее эффективных направлений деятельности по повышению БДД. В плане мероприятий на 2006 - 2008 годы расширен круг решаемых задач, введены новые направления деятельности, соответствующие высоким темпам развития автомобилизации в г. Владимире.

3.1. Целевой проект "Совершенствование политики в работе с участниками дорожного движения"

Основной целью проекта является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение транспортной дисциплины водителей транспортных средств.

В рамках проекта предусматривается осуществить комплекс мер, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения, с использованием средств массовой информации: организация ежегодных радио и телевизионных курсов по обучению населения ПДД, методам оказания первой доврачебной помощи и правовым вопросам дорожного движения, регулярные радио и телепередачи рекламного и информационно - пропагандистского характера по вопросам БДД, выступления руководителей и специалистов с разъяснением состояния и государственных мер по БДД.

Предполагается организация и проведение с использованием средств массовой информации специальных пропагандистских кампаний по формированию общественного мнения и соблюдению ПДД, которые будут скоординированы с деятельностью контрольно - надзорных органов и подкрепляться осуществлением целенаправленного контроля за поведением участников дорожного движения.

Осуществление этих мер обеспечит привлечение внимания населения к проблеме БДД, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у участников дорожного движения.

Особое внимание в проекте уделяется детям и подросткам как наиболее незащищенным участникам дорожного движения. Предусмотрены разработка и внедрение новых, более эффективных форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры детей и подростков, обеспечивающих активное, творческое овладение знаниями и навыками безопасного поведения на дорогах и улицах: проведение конкурса на лучший рисунок и плакат по БДД, проведение городского  смотра - конкурса отрядов "Зеленый огонек",  "Безопасное колесо", фестиваль агитбригад «Светофор» и др."

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | Срок исполнения | Количество (ед.) | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| 1. | Регулярно информировать управление образования, отдел здравоохранения о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) с целью выработки совместных мероприятий по профилактике аварийности данного вида. | ежеквартально |  | без материальных затрат | ОГИБДД УВД, управление образования и управление здравоохранения |
| 2. | Оборудовать в школах, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, клубах по месту жительства граждан, муниципальных учреждениях социального обслуживания уголки по тематике безопасности дорожного движения. | 2006 2007 2008 |  | Внебюджетные источники 15 15 15 | управление образования, ОГИБДД УВД |
| 3. | Оказать методическую помощь в организации работы по профилактике ДДТТ в городских лагерях отдыха детей с проведением профилактических мероприятий и награждением победителей. | 2006 2007 2008 |  | Внебюджетные источники 10 10 10 | управление образования, ОГИБДД УВД |
| 4. | Организовать и провести школьные и городской слеты отрядов ЮИД и соревнования школьников-велосипедистов «Безопасное колесо» с награждением победителей памятными призами. | 2006 2007 2008 |  | Городской бюджет 5 5 5 | ОГИБДД УВД, управление образования, комитет по делам молодежи |
| 5. | Организовать проведение городского конкурса на лучшую семейную команду - знатоков ПДД. Победителей наградить ценными призами. | 2006 2007 2008 |  | Городской бюджет 3 3 3 | ОГИБДД УВД, управление образования |
| 6. | Организовать и провести «Неделю безопасности дорожного движения перед началом школьных каникул». | ежегодно перед началом каникул март, ноябрь, декабрь. |  | Без материальных затрат | ОГИБДД УВД, управление образования, ООППН УВД |
| 7. | Организовать и провести городской смотр-конкурс на лучшую постановку работы по профилактике ДДТТ среди дошкольных образовательных учреждений «Зеленый огонек» | май- декабрь 2006 2007 2008 |  | Городской бюджет 3 3 3 | ОГИБДД УВД, управление образования, юношеская автошкола |
| 8. | Организовать и провести городские конкурсы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на базе детского автогородка: - конкурс рисунка на асфальте ДОУ; -конкурс поделки и рисунка «Дружим с азбукой дорог»; - конкурс юнкоров «Случай на дороге»; - конкурс агитплакат - фестиваль агитбригад «Светофор»; - олимпиада «АВТО» | 2006 2007 2008 |  | Городской бюджет 11 11 11 | ОГИБДД УВД, управление образования, юношеская автошкола |
| 9. | Организовать выпуск методического пособия по безопасности дорожного движения в помощь учителям | 2006 |  | Внебюджетные источники 20 | ОГИБДД УВД |
| 10. | Оказать методическую помощь в организации и проведении программ для детей дошкольного и младшего школьного возраста по изучению «Правил дорожного движения» | 2006 2007 2008 |  | Без материальных затрат | ОГИБДД УВД, управлении культуры, городской дворец культуры |
| 11. | Оборудовать кабинет безопасности дорожного движения детского автогородка стендами по данной тематике | 2006 |  | Городской бюджет 7 | Управление образования, юношеская автошкола |
| 12. | Организовать и провести рейд «Внимание, Дети!». Итоги операции рассмотреть на городской комиссии по безопасности дорожного движения. | май-июнь, август, сентябрь 2006 2007 2008 |  | без материальных затрат | ОГИБДД УВД, управление образования, ООППН УВД |
| 13. | В рамках реализации задач по борьбе с беспризорностью организовать проведение бесед (смотра-конкурса) по ПДД с подростками в центре временной изоляции несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Островок заботы». | 2 раза в год |  | без материальных затрат | ОГИБДД УВД, ООППН УВД |
| 14. | Обеспечить систематический контроль за проведением в школах и дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) мероприятий по профилактике ДДТТ. Итоги обсуждать на совещаниях, семинариях с ответственными руководителями управления образования, директорами школ, ДОУ. | ежегодно |  | без материальных затрат | ОГИБДД УВД, управление образования |
| 15. | В рамках использования возможностей социальной рекламы по формированию положительного общественного мнения о деятельности службы, убеждений и привычек выполнять требования законодательства и нормативных правовых актов, осуществить производство макетов, изготовление и установку баннеров, проведение специализированных рекламных акций на телевидении и радио. | 2006 2007 2008 |  | Городской бюджет 50 50 50 | ОГИБДД УВД |
| 16. | Изготовление печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения и распространение ее среди населения города. | 2006 2007 2008 |  | Городской бюджет 50 50 50 | ОГИБДД УВД |
| 17. | Для награждения победителей конкурсов по БДД, поощрения отличившихся сотрудников разработать и организовать выпуск сувенирной продукции с символикой БДД. | 2006 2007 2008 |  | Городской бюджет 30 30 30 | ОГИБДД УВД |
| 18. | Регулярно освещать вопросы безопасности дорожного движения по телевидению: выпуск постоянной рубрики по БДД, специализированная реклама, выступления руководителей и специалистов, документальные передачи и игровые передачи. | 2006 2007 2008 |  | Городской бюджет 20 20 20 | ОГИБДД УВД |
| 19. | На основе анализа подготовить и вынести на заседание городской межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией и терроризмом, предложения по профилактике краж и угонов транспортных средств. | ежегодно 2 квартал |  | Без материальных затрат | ОГИБДД УВД |
| 20. | Заслушать на заседании комиссии по безопасности дорожного движения отдел ГИБДД УВД г. Владимира о состоянии аварийности на территории областного центра за текущий год. | январь ежегодно |  | Без материальных затрат | ОГИБДД УВД |
| 21. | Ввести в практику ежегодное проведение заседаний «круглого стола» с участием руководителей администрации города и Совета народных депутатов, руководителей ГИБДД г. Владимира, редакторов ведущих СМИ города с обсуждением состояния и мер по улучшению информационного обеспечения профилактики безопасности дорожного движения. | ежегодно |  | Без материальных затрат | Отдел по связям с общественностью, СМИ и вопросам местного самоуправления, отдел ГИБДД УВД, комитеты Совета народных депутатов |
| 22. | Организовать целевые опросы общественного мнения граждан об эффективности деятельности подразделений ГИБДД УВД г. Владимира по обеспечению БДД. | ежеквартально 2006-2008 г.г. |  | Без материальных затрат | Отдел по связям с общественностью, СМИ и вопросам местного самоуправления, отдел ГИБДД |
|  | ИТОГО ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ: | 2006 2007 2008 |  | Городской бюджет 149 Внебюджетные источники 75 Городской бюджет 142 Внебюджетные источники 55 Городской бюджет 142 Внебюджетные источники 55 |  |

3.2 "Совершенствование контрольно -надзорной деятельности

в области обеспечения безопасности дорожного движения"

Основной целью проекта является сокращение аварийности за счет повышения эффективности контрольно - надзорной деятельности путем совершенствования правового, организационного, информационного и технического обеспечения.

Совершенствование системы эффективного взаимодействия контрольно-надзорных органов за дорожным движением предполагает: разработку и утверждение нормативно-правовых и организационных документов по совершенствованию системы контроля и надзора в сфере безопасности дорожного движения, выявление и устранение условий возникновения ДТП, внедрение оперативно-технических средств фиксации нарушений «Правил дорожного движения» и обстановки на местах ДТП, приборов и средств диагностики при контроле дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения.

Целевое финансирование мероприятий Программы позволит повысить техническую укрепленность подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения, и довести их оснащенность патрульными автомобилями, оперативно-техническими средствами и особой формой одежды ДПС до норм положенности.

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | Срок исполнения | Количество (ед.) | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учитывая высокий уровень ДТП, оптимизировать работу подразделений дознания ГИБДД, обеспечив их ЭВМ, средствами фотовидеофиксации мест совершения ДТП. (ПК/фотоаппарат/принтер) | 2006 2007 | 1/1/1 1/1/1 | 45 45 | ОГИБДД УВД |
| 2. | В целях повышения эффективности выполнения контрольных и надзорных функций Госавтоинспекции по обеспечению безопасности дорожного движения приобрести: -патрульные автомобили ГИБДД с прибором видеофиксации -прибор для определения скорости движения типа «Сокол -видеосистемы фиксации нарушений ПДД видеокамеры/видеомагнитофоны/телевизоры/диктофоны | 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 | 2 2 2 15 10 10 1/1/1/5 1/0/0/5 | 470 470 470 300 222 246 40 30 | ОГИБДД УВД На 1.07.05 цена 1 а/м 235 тыс. руб. На 1.07.05 цена 1 шт. 20 тыс. руб. |
| 3. | Организовать проведение областных профилактических операций направленных на предупреждение аварийности различных видов: -«Пешеход». -«Скорость». -«Автобус» -«Внимание переезд» -«Обгон». -«Бахус». -«Дорожный знак» Результаты проводимых операций рассмотреть на совещаниях УВД, ОГИБДД, городской комиссии по безопасности дорожного движения. | ежегодно |  | без материальных затрат | ОГИБДД УВД, ВООРТИ, ООДУУМ УВД, управление по транспорту и связи |
| 4. | В целях реализации неотложных мер по усилению общественной безопасности и защиты населения города от терроризма осуществлять контроль за стоянкой в ночное время транспортных средств, нарушающих требование Постановления Главы администрации г. Владимира от 03.04.01 г. № 71 «О мерах по усилению защиты населения г. Владимира». |  |  | без материальных затрат | УВД г. Владимира, ОГИБДД |
| 5. | Организовать личным составом ГИБДД г. Владимира совместно с представителями управления экологии, городской СЭС на выявление и пресечение вывоза мусора на несанкционированные свалки и грунта на проезжую часть улиц и дорог города, мойки автотранспорта на территории города в не отведенных для этого местах, а также парковки транспортных средств на газонах и тротуарах. |  |  | без материальных затрат | ОГИБДД, отдел экологии, городской центр санитарно-эпидемиологичес-кого надзора |
| 6. | Организовать обучение личного состава ГИБДД города по оказанию первой доврачебной помощи при ДТП. | 2006 2007 2008 |  | Городской бюджет 3 3 3 | ОГИБДД, управление здравоохранения |
| 7. | Организовать эффективное взаимодействие со службой судебных приставов, судами и правоохранительными органами по реализации заложенных в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях механизмов по адекватности и неотвратимости наложенного за нарушение «Правил дорожного движения» наказания. Итоги ежегодно заслушивать на городской комиссии по Безопасности дорожного движения. |  |  | без материальных затрат | ОГИБДД |
| 8. | Организовать проведение рабочих совещаний с председателями ГСК с целью разработки совместных мер по предупреждению хищений транспортных средств и комплектующих частей к ним. | ежегодно |  | без материальных затрат | ОГИБДД |
| 9. | Во исполнении статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием транспортных средств индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов на коммерческой основе. | постоянно |  | без материальных затрат | ОГИБДД |
| 10. | Разработать нормативно-правовую базу, необходимую для устройства и размещения «искусственных неровностей» на территории г. Владимира. Разработать и внедрить пилотный проект по устройству 3 – 5 «искусственных неровностей» в г. Владимире за счет внебюджетных средств. | апрель м-ц 2006 2006 |  | Внебюджетные | ОГИБДД, УЖКХ, УА и С |
|  | ИТОГО ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ: | 2006 2007 2008 |  | Городской бюджет 858 770 719 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | Городской бюджет 2780 Внебюджетные источники 185 |  |

4. Механизм реализации и управления программой

Систему управления Программой составляют отдел ГИБДД УВД          г. Владимира и комиссия по безопасности дорожного движения администрации г. Владимира.

В систему также входят: управление образования, управление транспорта и связи, управление здравоохранения.

Организационно-экономический механизм реализации ГЦП включает:

нормативные документы, на основании которых действуют участники ГЦП;

обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации ГЦП;

условия и схемы финансирования определяет финансовое управление администрации города Владимира;

администратором ГЦП выступает отдел ГИБДД УВД г. Владимира, который:

- подготавливает отчетные документы о ходе реализации целевой программы, в соответствии с Постановлением главы города Владимира №195 от 26.05.2005 г.;

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию целевой программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджетов и средств внебюджетных источников;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- подготавливает предложения по совершенствованию механизмов реализации программы.

5. Ресурсное обеспечение программы

| Наименование ресурсов | Потребность в тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе |  |  |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Финансовые ресурсы: - городской бюджет; - внебюджетные источники | 2965 2780 185 | 1082 1007 75 | 967 912 55 | 916 861 55 |

В ходе реализации программы мероприятия и объемы их финансирования будут ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджета и принимаемых мер по увеличению объема внебюджетных источников финансирования

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Основной результат осуществления программы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе. В результате реализации Программы ожидается снижение аварийности на дорогах на 10% и сокращение на 15% числа погибших в ДТП, обеспечение безопасности пешеходов, в т.ч. учащихся детских образовательных учреждений, снижение аварийности с участием детей на 10%, совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, совершенствование политики в работе с участниками дорожного движения, совершенствование организации дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети, совершенствование условий движения на автомобильных дорогах, оказания помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе.