- ГЛАВА гОРОДА ВЛАДИМИРА

- постановление

ОТ 19.03.2004  № 89

О проведении месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города

С целью улучшения санитарного состояния города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.04.2004 г. по 30.04.2004 г. месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города.

2. Утвердить городской штаб по проведению названного месячника согласно приложению.

3. Обязать администрации районов города (Коротин Н.Я., Мальченко В.С., Соколов В.М.):

3.1. В срок до 01.04.2004 г. разработать конкретные мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке подведомственных территорий.

3.2. Привлечь к работам по санитарной очистке, озеленению, ремонту малых архитектурных форм коллективы промышленных предприятий, транспортных, строительных, торговых организаций, учебных заведений, жителей города.

3.3. Организовать санитарную очистку внутриквартальных дворовых территорий города с обязательным привлечением ведомственных жилищных органов, ТСЖ, ЖСК и частного сектора.

4. Управлению ЖКХ (Немков Ю.А.) в срок до 20.03.2004 г. совместно с отделом экологии администрации города (Сачков А.Н.), городским центром Госсанэпидемнадзора (Курзанов А.М.), управлением архитектуры и строительства (Немков В.А.) определить места для складирования уличного смета, мусора, порубочных остатков и организовать контроль за их содержанием.

5. Ответственным за содержание мест складирования назначить директора МУП «Дорожник» Игнатова А.Г.

6. Директору МУП «Дорожник» (Игнатов А.Г.):

6.1. Обеспечить прием и хранение уличного смета.

6.2. Выдавать платные талоны предприятиям и организациям (исключая бюджетные организации) в рамках себестоимости приема и складирования одной машины уличного смета.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Немков Ю.А.):

7.1. В срок до 01.04.2004 г. разработать мероприятия по ремонту объектов внешнего благоустройства города, санитарной очистке и озеленению города

7.2. Обеспечить выполнение планируемых работ с привлечением муниципальных и специализированных предприятий по благоустройству.

7.3. Организовать работу муниципальных жилищных предприятий по проведению месячника и обеспечить контроль за ходом работ по благоустройству и санитарной очистке подведомственных территорий.

8. МУП «Владимирводоканал» (Зеленин В.Е.), МУП г. Владимира «Теплосервис» (Костюков Ю.В.), МУП г. Владимира «Тепловые сети» (Кувшинов В.М.) МУП «ВГЭС» (Андреев А.И.), ОП «Тепловые сети» ОАО «Владимирэнерго» (Кузнецов Н.Е.) восстановить нарушенное благоустройство при проведенных ранее аварийно-восстановительных работ.

9. Начальникам управлений: торговли (Платонова С.А.), образования (Фролова Г.В.), промышленности, предпринимательства и инвестиций (Данилов В.В.); председателю комитета по физической культуре и спорту (Коршунов А.Ф.); заведующим отделами: бытового обслуживания населения (Винокурова Н.Н.), культуры (Литвинова З.М.), транспорта и связи (Кузнецов А.В.), здравоохранения (Курючкин Н.А.) организовать уборку территорий подведомственных предприятий и организаций.

10. Администрациям районов города (Коротин Н.Я., Мальченко В.С., Соколов В.М.) определить объемы уличного смета, собираемые бюджетными организациями, и получить бесплатные талоны на его складирование.

11. Штабу по проведению месячника:

11.1. Обеспечить контроль за ходом месячника.

11.2. Организовать проведение санитарных дней по очистке территорий города.

11.3. Организовать проведение общегородского субботника по уборке территории города от мусора.

11.4. Создать в каждом районе рабочие группы с целью контроля за ходом месячника, приемки работ и принятия неотложных мер по своевременной и качественной уборке городских территорий.

12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Косткина В.А.

13. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

| # Глава города |  | ## А.П.Рыбаков |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению главы города от 19.03.2004 № 89 |
| --- | --- |

Состав

городского штаба по проведению месячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке города Владимира

Косткин В.А.	– заместитель главы города, председатель штаба;

Немков Ю.А. 	– начальник управления ЖКХ, заместитель председателя штаба.

Члены штаба:

Данилов М.Ф. 	– первый заместитель главы администрации Октябрьского района;

Денисов Ю.П. 	– заместитель начальника управления ЖКХ;

Жильцов В.В. 	– заместитель директора МУП «Дорожник»;

Камынина С.Ю.	– заведующий отделом СМИ и связи с общественностью;

Курзанов А.М. 	– главный врач городского центра Госсанэпидемнадзора;

Лобода И.Ф. 	– заместитель главы администрации Фрунзенского района;

Мишин В.П.	– заведующий отделом содержания городских территорий УЖКХ;

Немков В.А.	– заместитель главы города – начальник управления архитектуры и строительства;

Папушкин С.В. 	– первый заместитель главы администрации Ленинского района;

Сачков А.Н. 	– заведующий отделом экологии администрации города;

Сучков Н.И. 	– начальник УВД г. Владимира;

Фролова Г.В.	– начальник управления образования.