АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 60-В

	Место вскрытия конвертов:
	
	600000, г.Владимир, ул.Горького, 36

	Дата вскрытия конвертов:
	
	16.10.2007г.


В состав конкурсной комиссии входит 9 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня

9-15. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту административного здания управления жилищно – коммунального хозяйства администрации города Владимира по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а в 2007 году.
Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира

Источник финансирования: бюджет города Владимира.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 503 794,77 рубля (два миллиона пятьсот три тысячи семьсот девяносто четыре рубля 77 копеек)

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 14.09.2007г. №109-П. Извещение о проведении открытого конкурса №70 опубликовано в газете «Призыв» от 14.09.2007г. №166-167.

До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, до 9 часов 15 минут по московскому времени «16» октября 2007 года было подано 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

	№ заявки

УРЗ
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией


	1.
	ООО «Компания Евротекс», 600021, г.Владимир, ул. Гражданская, д. 1;
	В наличии

	2.
	ООО «СМУ Владимиргражданстрой», 600020, г. Владимир, ул. Железнодорожная, 19;
	В наличии

	3.
	ООО фирма «Стройтурсервис», 600020, г.Владимир, ул. Музейная, д. 2;
	В наличии


	4.
	ООО «КомплектСтройМонтаж», 600000, г.Владимир, ул. Ново-Гончарная, д. 2.
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц получена 26.03.2007г.


Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявок, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО «Компания Евротекс», 600021, г.Владимир, ул. Гражданская, д. 1:
	1. Наименование работ
	Текущий ремонт административного здания управления ЖКХ г.Владимира по адресу: Владимир, Горького,95-а (объем заказа: согласно технического задания – Приложение № 1 к Информационной карте)

	2. Стоимость работ и условия финансирования

2.1 Общая стоимость работ
	2 316 234,54 (два миллиона триста шестнадцать тысяч двести тридцать четыре руб. 54 коп.)

	2.2. Условия финансирования
	аванс 30% на приобретение материалов

	2.3. Порядок оплаты работ
	30 дней с момента подписания акта выполненных работ

	3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: начало работ 

окончание работ 
	Октябрь 2007

Декабрь 2007

	3.2. Продолжительность выполнения работ 
	45 дней


	4. Качество работ

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	многолетний опыт проведения аналогичных работ, использование передовых технологий, положительные отзывы клиентов и предоставляемая гарантия на выполненные работы, применение материалов, разрешенных к использованию в  общественных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	выполнения работ в соответствии современным требованиям СНИП, учет особенностей конкретного объекта, сжатые сроки, способствующие бесперебойному функционированию помещений. Выполнение работ специализированными бригадами совместно с бригадами-универсалами параллельным методом.

	4.3. Организационно-технологическая схема производства работ
	в соответствие с ТИПОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КАРТАМИ, График производства работ.

	4.4. Требования по безопасности
	наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности

	5. Гарантии качества работ:
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ: 
	2 года

	5.2. Объем предоставления гарантии качества работ: 
	В полном объеме.

	5.3. Условия послегарантийного обслуживания 
	по требованию заказчика.

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия Д 906521 ГС-1-33-02-27-0-3327315406-003808-2 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.


2. ООО «СМУ Владимиргражданстрой», 600020, г. Владимир, ул. Железнодорожная, 19:
	1. Наименование работ 
	Лот №1 Текущий ремонт административного здания управления ЖКХ по адресу г.Владимир. ул.Горького,

д.95-а


	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	2 004 886 (два миллиона четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей.

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	аванс на приобретение строительных материалов в размере 30%

	2.3. Порядок оплаты работ
	безналичный расчет, оплата в рублях, ежемесячно, по факту выполненных работ, с предоставлением форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	01.11.2007 г.

28.12.2007 г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	два месяца

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Разработана комплексная система управления качеством строительства, ведется входной, операционный контроль.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Работы выполняются согласно технологическим картам, с применением электрического инструмента (дрели, шуруповерты, электроножницы, углошлифовальные машины и др.)

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	В организации разработан стандарт производства по видам строительных и ремонтных работ. Работы выполняются согласно ГОСТа. В связи с работой в действующем предприятии, работа организации будет полностью согласовываться с Заказчиком.

	4.4. Требования по безопасности
	Разработан стандарт предприятия по охране труда, мероприятия по охране труда на 2007 год

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	5 лет на конструкции, 2 года на строительно-монтажные и отделочные работы

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% работ

	5.3. Условия послегарантийного обслуживания
	по требованию Заказчика в течение 2 лет

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия Д 253970 ГС-1-33-02-27-0-3329001518-000644-4 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3329001518-000645-4 проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.


3. ООО фирма «Стройтурсервис», 600020, г.Владимир, ул. Музейная, д. 2:
	1. Наименование работ
	Текущий ремонт административного здания управления ЖКХ по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	2 086 540 (два миллиона восемьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) рублей

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Аванс 30% при наличии бюджетного финансирования

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании предъявленных счетов-фактур

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	Начало работ: С момента заключения контракта

Окончание работ: 25 декабря 2007 г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	2 месяца со дня заключения муниципального контракта

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Все виды контроля качества согласно приказу по предприятию

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Календарный график

	4.4. Требования по безопасности
	Согласно инструкциям по охране труда

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	5 лет на конструкции; 3 года на строительно-монтажные, отделочные работы

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100%

	5.3. Условия послегарантийного обслуживания
	По договору

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия Д 552098 ГС-1-33-02-27-0-3329018230-002065-3 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.


4. ООО «КомплектСтройМонтаж», 600000, г.Владимир, ул. Ново-Гончарная, д. 2:
	1. Наименование работ
	Текущий ремонт административного здания управления ЖКХ по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	2 300 659 (два миллиона триста тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Аванс 30% от цены контракта окончательный расчет в течение 15 дней с момента подписания акта выполненных работ.

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет. 

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	Начало работ: С момента получения аванса
Окончание работ: через два месяца после заключения контракта.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	2 месяца со дня заключения муниципального контракта

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Согласно ГОСТам и СНиПам

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	 Соответственно техническому заданию заказчика

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Соответственно производственному и календарному графику выполнения работ

	4.4. Требования по безопасности
	Соответственно нормативным документам

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	5 лет на конструкции; 2 года на строительно-монтажные и отделочные работы

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100%

	5.3. Условия послегарантийного обслуживания
	Недостатки исправляются в течение 10 дней с момента установления вины подрядчика

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия Д 538394 ГС-1-33-02-27-0-3327332169-001866-1 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.


Конкурсная комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявок назначить на 8-40 23 октября 2007г. по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36.

Решение принято единогласно.

	Зам. председателя конкурсной комиссии
	
	Т.И.Терентьева

	Члены конкурсной комиссии:
	
	М.О.Маслова

	
	
	А.Н.Романов

	
	
	В.А.Трусова

	Секретарь конкурсной комиссии
	
	М.Н.Шибаева

	Представитель заказчика:

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира




